30.9.2020

**כנס תושבים – פארק 85030.9 -**

משתתפים : אבינועם אדרי - מתכנן אורבני קהילתי, מנדי גיסר - מנהל הפרויקט, ניר פרצלינה- ניהול פרויקטים , נחמיה ארי - אדריכל הפרויקט, אסנת אלף - רכזת שכונה צעירה, אילן בן דור - רכז קהילה.

**סוגיות שעלו בפגישה קודמת**

1. **מתקן המבוך -** אחד מן הסוגיות שעלו במסגרת הפגישה הקודמת הייתה קיומו של מתקן משחקים לילדים בצורה של מבוך. כלל בפגישה הקודמת והנוכחית הובעה תרעומת של מספר תושבים מחסדאי קרקש בנוגע להקמה של מבוך באתר הנוכחי ופחד מפניי השלכות של מתקן משחקים מעיין זה על הרעש ברחוב. בתגובה מנהל הפרויקט והאדריכל הציגו בחתך את היחס שבין המבוך לבין בתי התושבים. ככל על פי החתך שהוצג קצה המבוך ממוקם כ 14 מטר מן קצה תחום הבניינים ובמפלס הנמוך יותר משני מטר מן הבניינים הקיימים. בנוסף המתכננים ציינו כי במרחב שבין המבוך ובין קצה הבניינים מתוכננים להישתל עצים אשר גם הם בנוסף לקירות האבן של המבוך יצמצמו את הרעש שעשוי להיגרם כתוצאה ממתקן זה. מנגד צוין על ידי תושבת מן הרחוב כי השכונה מחכה הרבה זמן לבנייה של הפארק וכי לצד הפרעות אפשריות יש לשים קודם את האינטרס הכלל שכונתי אשר משרת הפארק הנ"ל. כמו כן היא ציינה כי על אותו משקל של הזזה או ביטול המבוך יש גם לבטל את פינות הישיבה לאורך השביל.
2. **שבילים -** סוגייה נוספת שעולתה במסגרת הפגישה הקודמת וזכתה להתייחסות במסגרת הפגישה הנוכחית הייתה סוגיית השבילים בפארק אשר ממוקמים לצד רחוב חסדאי קרקש גם במקרה הזה הובע חשש מפני מפגע של רעש והייתה בקשה של חלק התושבים להזיז את מיקום השבילים. מנגד מנהל הפרויקט והאדריכל טענו כי השבילים עצמם ממוקמים במרחק מספק מן הבתים עצמם וכי במסגרת התוכנית אין לאן להזיז אותם.
3. **מתקן שירותים -** בהמשך לדיון שנערך בנוגע למיקום של השירותים בישיבה הקודמת מנהל הפרויקט הציג את המיקום החדש של השירותים אשר מרוחק כ 25 מן המגורים הקיימים.
4. **חניות -** סוגיה נוספת שעלתה על ידי אחד מן התושבים הייתה סוגיית החניות וביחוד החניון הנוסף אשר לתפיסת אותו התושב יכול להוות מפגע רעש לתושבים. מנגד נציין מנהל הפרויקט כי תוספת החניות במסגרת הפרויקט מבוססת על ניסיון קודם בתפעול מגרש ספורט אשר באירועי שיא מצריך תוספת של חניות. כמו כן צוין במסגרת זו כי התוספת של החניות באה להוריד את הלחץ האפשרי מפני חניות באזור של רחוב חסדאי קרקש.

**סוגיות חדשות שעלו**

1. **מתקנים לגיל השלישי -** אחד מן ההצעות שעלו הייתה שילוב של מתקני ספורט לגיל השלישי בתגובה מנהל הפרויקט ציין כי הוא יבדוק את הנושא וישמח להיענות לבקשה זו.
2. **מזרקה או מתקן בשילוב עם מים -** בנוגע להצעה של אחד מן התושבים לשלב במקום מתקן מים או מזרקה. מנהל הפרויקט ציין כי בירושלים בניגוד לערים כמו באר שבע יש רק ארבע חודשים בשנה שאטרקציות מעיין אלו יכולות לפעול ועל כן אין כדאיות להקים מתקנים כאלו בעיר עצמה.