27.7.2020

**סיכום – פורום אורבני הר חומה 27.7**

**תפעולי ותחבורתי – עדכונים והמשך מעכב**

1. **הסדרי תנועה בית ספר צביה** -הגבלת כניסת משאיות וכלי רכב כבדים- סוכם ביחד עם מנהלת המעון ועם מהדס התנועה שתהיה הגבלה של כניסה של משאיות בין השעות 7:00-8:15 ובין 15:00-16:15. בכל הנוגע לאלטרנטיבות לכניסה של משאיות מכיוון אסתר רזיאל נבחנו שתי אלטרנטיבות אחת מכיוון המגרש הצפוני והשנייה מכיוון רחוב חיים חיותה שתיהן בעייתיות ודורשות שינוי של הסדרי התנועה באזור. כמו כן במסגרת הישיבה הוצעה אלטרנטיבה שלישית של כניסה מכיוון מזרח אך לאחר בדיקה נוספת היא נפסלה עכב העובדה כי כבר נבנו קירות תמך במקום.

1. **בית ספר ארץ המוריה חניות -** במסגרת בניית אגף חדש של בית ספר ארץ המוריה ישנה דרישה להוסיף 8 חניות חדשות בצמוד לאגף החדש. על מנת להימנע מיצרת חניות בניצב ברחוב אשר עתידות לגרוע משטח החצר של המגרש ולפגוע ברחוב המתכננים ביקשו להגדיר את החניות הקיימות ברחוב כחניות על פי התקן. אגף תושי"ה דרש את אישור המנהל הקהילתי לנושא זה. בישיבה עצמה נערכה שיחה עם מנהל בית הספר אשר העדיף תוספת מקומות חנייה אך לאחר שיחה נוספת עם של המנהל עם מנהלת הפרויקט לבסוף סוכם כי ללכת על הפתרון הראשוני שהוצע על ידם.

1. **תמרור שמחת הכהן** - ברחוב שמחת הכהן הוצבו שלטים אשר מגבילים את החנייה ברחוב בשעות האיסוף של גני הילדים. התקבלה פנייה בנושא הזה מטעם השוטר הקהילתי. על פי מנהלת הרובע הדבר בוצע על פי בקשת מנהל בית הספר והמנהל הקהילתי לאחר סיור ביחד עם עירית, מנהל בי"ס ביקש ועירית שלחה מכתב לביצוע הסדר חניה עבור ביה"ס. בישיבה עצמה סוכם שאין לפעול בנושא אך שיש לבחון אופציות נוספות לשינוי הסדרי התנועה שיכולות להקל על התושבים המגיעים לרחוב.
2. **הצללות גני משחקים** - נשלחה פנייה עם רשימה של גני משחקים ללא הצללות למנהלת התפעולית של הרובע. בתגובה לפנייה שלנו, היא ענתה כי "בהר חומה יש מעל 70 גני משחקים (כ-10 אחזו מכלל הגנים בעיר) חלק גדול מהגנים עם הצללות, מאחר ובעיר ירושלים יש גנים שאינם בתקן הם מקבלים עדיפות ראשונה, לתוכנית עבודה 2021 אדרוש ממחלקת גננות יותר הצללות ".
3. **פיקוח בן חמו -** נשלחו מספר הודעות בניוזלטר כאשר בנוסף נטלו ברחוב ועל העודים שלטים באוסרים לחנות ברחוב. מנהלת התפעולית של הרובע הציעה לקיים דיון מרוכז עם גורמי אכיפה.
4. **מנהור המשך לכביש דרגה עליון –** במעכב מול איציק נידם
5. **הרחבת כביש נחל דרגה עליון –** במעכב מול איציק נידם
6. **פארק 850 –** במעכב מול איציק נידם
7. **פיתוח הכיכרות בכניסה לשלב ב וג –** במעכב מול איציק נידם , טרם התקבל לו"ז
8. **כניסה לשכונה -**במעכב מול איציק נידם , טרם התקבל לו"ז
9. **מעבר שלב ג לעירייה -** להלן תגובת מנהלת הרובע "מעבר שלב ג' הינו תהליך המורכב מכלל אגפי העירייה – הבעיה המרכזית היתה מול הגננות ולשמחתי השטח עבר לאחריות עירונית. עם זאת מחלקת אחזקה ממתינים לסיור מסירה לאחר תיקון הליקויים של משרד השיכון."
10. **פיקוח קבוע בן חמו -** הוצאו הודעות במסגרת הניוזלטר השבועי כמו כן הכנו שלטים אשר נתלו במקום עצמו. ככל על בסיס תגובות של חלק מן התושבים יש דרישה לשכפל את השילוט למקומות נוספים בשכונה. מנהלת הרובע הציעה לקדם פגישה מול אגף אכיפה וחנייה.
11. **איסור חניית משאיות -** תגובת מנהלת הרובע "ככלל אין חניית משאיות ואוטובוסים בשכונה כפי שסוכם במדיניות חניה, בנושא של שילוט אבקש מכתב נפרד כך שהקדם מול אגף תושי"ה הצבת תמרור האוסר חניה למשאיות." המתכנן הקהילתי יכין מכתב לאגף תושי"ה בנושא.
12. **פילר הר חומה -** תגובת מנהלת הרובע " בשיחה עם דניאל עמיחי (ממחלק מאור ) בקשתם (אילן תחום נוער/אירועים של המנהל) שינוי של המיקום וכרגע זה בתהליך חדש מול חברת החשמל. "
13. **מגרש 100 ו101 -** במעכב
14. **ריבוד אחרון בן חמו** – בטיפול מול מחלקת שפע.

**תוכנית עבודה 2021**

1. **תוכניות עבודה 2017-2020** - נשלחה בקשה למנהלת התפעולית של הרובע בנושא של התוכניות עבודה משנים קודמות היא אמרה שהיא תנסה לבקש אותם מידי מנהל הרובע הקודם ולשלוח לי אותם בהקדם.
2. **סקר מקדים תוכנית עבודה 2021** – להלן תוצאות הביניים של הסקר

* מספר משיבים - נכון לעכשיו ענו על הסקר 139 משיבים
* תפוצה של המשיבים – עדיין לא נערך ניתוח מסודר של מיקום המשיבים אך נראה ממבט ראשון כי הם מפוזרים האופן יחסית שווה בשכונה אם כי יש יתרון ברור לשלבים א וב על פני שלב ג שם מילאו את הסקר 7 תושבים בלבד.
* כבישים הדורשים תיקון - מבין כלל הכבישים דורשים תיקון הראשון הוא יצחק ניסים (מקטע אביגור ליכטנשטיין) וליכטנשטיין עם 18 תושבים כל אחד שלאחרים אריה ורשבסקי עם 14 תושבים.
* מדרכות הדורשות תיקון – בדומה לכבישים גם כאן במקום הראשון והשני נמצאים יצחק ניסים (מקטע אביגור ליכטנשטיין) וליכטנשטיין (15 ו10 בהתאמה) ולאחריהם רחוב אריה ורשבסקי עם עשר תושבים.
* גדרות הדורשות תיקון – כ4 תושבים הצביעו עבור אליהו קורן ו4 עבור אריה ורשבסקי
* תחנות אוטובוסים - 5 הצביעו עבור התחנה ליד המשטרה 3826 ועוד 4 לתחנת יצחק ניסים/ בן חמו
* מעברים - מעבר אריה בינה קיבלה 17 הצבעות עבור הצללת המעבר כאשר מעבר ברבש עליון ומעבר ברבש תחתון קיבלו 13 קולות
* גני משחקים – גן בראש , גן אריב בינה וגן נחמה קיבלו כ 23, 24 ו קולות עבור הצללה. באופן כללי התלונה בנוגע להצללה היא התלונה הכי דומיננטית בכל הנוגע לגני משחקים בשכונה.
* נושאים בוערים – הנושא הכי דחוף בשכונה הוא נושא התחבורה ציבורית (71) לאחריו סוגיית החנייה(70) ולבסוף נושא הפארקים וגני משחקים (64). הסוגייה שעלתה הכי הרבה במסגרת הסקר הסוגיה של הגעה מהירה לעיר ולתחנה המרכזית במסגרת תחבורה ציבורית.

**מבני ציבור**

1. **מגרש 543 בית ספר על יסודי בכניסה לשכונה** - שלביות ביצוע וגידור מועדון הנוער הקיים בזמן הבנייה - נכון לעכשיו זה לא אפשרי וכלל המבנים היבילים, להוציא את בית הכנסת יפונו עם תחילת העבודות. המשך התהליך- נכון לעכשיו התקיים שיפוט סופי מקדים כאשר ההשיפוט הסופי המפורט יתרחש בתאריך ה30.8.
2. **מגרש 506 שטח חום לא מנוצל בשלב ג** - נעשו כל מני ניסיונות בעבר ליצר מקום לפעיליות המנהל הקהילתי עד להשלמת המבנה במרכז החיים. כעיקרון השטח שהוצע להקים עליו מנ"ד הוא מגרש 506 שממוקם בטפוגרפיה בעייתית וכאינו מאפשר גישה טובה רגלית או תחבורתית.

**נושאים תיכנוניים**

1. **שימור שטחים פתוחים בשכונה** - בימים אלו מקודמות שלושה תוכנית אשר עשויות להשפיע על רציפות השטחים הפתוחים בשכונה. הר חומה ה - שתי התוכניות המקודמות בהר חומה ה אשר חוסמות את הקישור שבין גבעת הארבעה לבין העמק מתחת. הר חומה ג הרחבה- ותוכנית נוספת אשר שהיא התוכנית של הר חומה אשר נוכח גדר ההפרשה עשוייה לחסום כליל את הגישה של בעלי חיים לעמק ממזרח לשכונה ולחסר את אוכלוסיית הצבאים שם.
2. **מורדות רמת רחל דרום** - מיקום בית הספר התיכון – ישנו דיון רחב בנושא מיקום בית הספר התיכון כאשר עמדת הרובע היא למקם אותו ליד דרך חברון. קישוריות לשכונה – המצב הנוכחי של התכנון אין קישור בין השכונה לבין הבינוי המתוכנן השפעות על תחבורה- ככל יהיה יותר קשר בין האזור החדש לבין השכונה כך יהיה ניתן ליצר יותר פתרונות של תחבורה אינטגרטיבים.

**פרויקט רוחבי**

1. **פרויקט רוחבי אתר עתיקות בראש הגבעה** - התבצעה כבר שיחה ראשונית בנושא אל מול עמית ראם מרשות העתיקות. ככלל הייתה נכונות לקיים פרויקט חינוכי במסגרת הגבעה אך נדחתה היוזמה הקיימת שקודמה בזמנו על ידי גלית שטיינר ,המנהל וגורמים נוספים מן האגף התפעולי של העירייה. כעיקרון האסטרטגיה הנוכחית היא ליצר כבר בתחילת שנת הלימודים הקרובה פרויקט חינוכי בשיתוף פעולה עם רשות העתיקות והמנהל כאשר באותו הזמן אנחנו נקדם הסכמות עם כלל הגורמים הרלוונטיים לגבי