בס"ד

1.12.22

סיכום פגישה- חומת שמואל עם מהנדס העיר

נוכחים:

מהנדס העיר- מר יואל אבן,רועי לביא- מנהל אגף תכנון, אפרת שניאורזון- מתכננת רובע דרום, רונן וייל, דוד ניסים, טלי אבירם- חברי הוועדה הפיזית, ינון עמיחי- מנהל המינהל הקהילתי.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **נושא** | **החלטה** | **אחריות** |
| מינהור ישיר לכביש בגין | אפרת שניאורזון תבחן את הסטטוס ותקבל את התוכנית משרית בוקרה | אפרת |
| חיבור 'שדרות שמואל מאיר' לכביש 'מעלה דרגה' | אפרת שניאורזון תבחן סטטוס מול קובי ממליה  | אפרת |
| תכנון רחבת 'מרכז החיים' בשנת 2023 | אפרת שניאורזון תבחן מול עופר מנור | אפרת |
| קידום תכנון אודיטוריום בשנת 2023 | אפרת שניאורזון תבחן מול ענת קליינמן | אפרת |
| ריצוף מדרכה ברחוב הקצין יחיאל לנגר והשלמת המדרגות | ייכנס לתוכניות 2024 | יואל |
| התנגדויות בינוי 'מורדות רמת רחל' | ינון יעביר להילה את מסמך ההתנגדויות, לוודא שתהיה התייחסות למסמך | ינון |
| העתקת מסוף האוטובוסים 'חומת שמואל' למחסום 300 | יואל בוחן עם תוכנית האב לתחבורה וקובי ממליה את אפשרות העתקת המסוף | יואל |
| איוש תקן 'מתכנן אורבני' קהילתי באמצעות כל ידע רלוונטי אחר ולא רק אדריכל או גאוגרף | יואל יקיים דיון של מתכנני הרובעים | יואל |
| קביעת פגישת סטטוס | מיטל תקבע ישיבת סטטוס  | מיטל  |

רשם: ינון עמיחי